مرکز توسعه دانش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با فساد

بازرسی کل استان: چهارمحال و بختیاری

عنوان نیاز پژوهشی : نحوه نظارت و احصاء آثار مالی و خسارات ناشی از تاخیرات اجرای پروژه های عمرانی

اولویت نیاز پژوهشی : اولویت اول (نظر به کاربری بودن نتایج رد بازرسی های پروژه های عمرانی)

نوع طرح پیشنهادی : تأليف           ترجمه              تحقیق  و پژوهش   

قالب پیشنهاد پژوهشی :   کتاب           مقاله              طرح پژوهشی          گزارش پژوهشی   

كل اعتبار مورد نياز پیشنهادی (به ريال) : 47.000.000

مدت زمان پیشنهادی اجراي طرح (به ماه) : 3 ماه

هدف و ضرورت  انجام پژوهش مورد نظرازلحاظ کاربردی :

تمدید مدت اولیه پیمان، عدم محاسبه و اعمال جریمه مدت تاخیرات پروژه ها، مجاز شمردن تاخیرات پیمانکار و... در اجرای قراردادهای عمرانی سبب می گرد که علاوه بر تاخیر در حصول نتایج پروژه ها؛ بار مالی اضافه به دستگاه های دولتی به دلیل تاثیر در زمان بهره برداری، محاسبات تعدیل و جریمه تاخیرات تحمیل نماید.

به دلیل برخی ضعف های قانونی و ایجاد یک رویه غلط در اکثر دستگاه ای دولتی این آسیب می تواند در نهایت سبب تضییع وجوه دولتی گردد. لذا به نظر می رسد بررسی زوایای مختلف نحوه برخورد و پیشگیری از تاخیرات اجرای پروژه ها نتایج موثری در پی داشته باشد.

تاثیر گذاری و ارتباط آن با وظایف وماموریت های سازمان بازرسی کل کشور:

در اجرای بازرسی های برنامه و موردی در خصوص عملکرد عمرانی دستگاه های دولتی این موضوع می تواند بخشی از گزارش را شامل گردد. بدین نحو که بررسی تمدید مدت اولیه پیمان، نحوه محاسبه و اعمال جریمه تاخیرات و تاثیر آن ها در پرداختی ها به پیمانکاران طبق یک قاعده مشخص در دستور کار هیات های بازرسی قرار گیرد. در نهایت ضمن احصاء مبالغ تضیع شده و برخورد با متخلفین احتمالی سبب پیشگیری از استمرار رویه غلط خواهد شد.

وجوه تمايز و نوآوري هاي اين پژوهش با موارد مشابه و انجام شده قبلی:

به شرح پیش گفته و به دلیل وجود برخی ابهامات در مقررات جاری و نحوه برنامه ریزی و انعقاد قراردادهای عمرانی و مشکلات اقتصادی موجود؛ در عمده موارد این موضوع و آثار مالی آن مورد توجه قرار نگرفته که نتایج این گزرش می تواند دستورالعملی برای بررسی این مهم در اختیار دستگاه های نظارتی قرار دهد.

مشخصات مجريان پیشنهادی:

| نام و نام خانوادگي | سطح تحصيلات | رشته تحصیلی | محل اخذ مدارك تحصيلي دانشگاهي | سال اخذ مدارك تحصيلي دانشگاهي | معدل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مصطفی بهرامی | کارشناسی ارشد | مهندسی عمران | دانشگاه تفت | 1394 | 79/14 |
| وحید آرمانی فرد | دانشجوی دکتری | حسابداری | دانشگاه مازندران | 1400 | 6/17 |

اهم فعاليتهاي علمی، پژوهشي، آموزشی  و اجرايي مجریان:

| ردیف | سوابق علمی، پژوهشي | سوابق آموزشي | سوابق اجرايي |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (بهرامی) | دو مقاله کنفرانسی | 4 سال سابقه آموزشی (آموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای) | 11 سال سابقه فعالیت اجرایی در امور عمرانی |
| 2 (آرمانی فرد) | دو مقاله علمی و پژوهشی و سه مقاله علمی و ترویجی تألیف مجموعه سه جلدی حسابداری صنعتی پیشرفته | 6 سال تدریس دروس حسابداری و مالی | 9 سال سابقه اجرایی در زمینه امورمالی |